**ACTA CORRESPONDIENTE A LA XIV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

En la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las (09:10) nueve horas con diez minutos del **día treinta y uno del mes de Mayo del año dos mil veintitrés,** en reconocido salón ubicado en calle Indianápolis esquina con Boulevard Benito Juárez de esta ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto 300 publicado el 31 de agosto de 1993 relativo a la constitución del organismo denominado SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA (SIMAS), se celebra la sesión ordinaria de consejo número XIV de acuerdo a la convocatoria de fecha 23 de mayo del año en curso. Haciendo constar que se encuentran presentes los C.C. Dr. Mario Alberto Dávila Delgado, en su carácter de Presidente del Consejo, Lic. Eleuterio López Leos en su carácter de Secretario del Consejo, Lic. René Arturo Flores Sotelo en su carácter de comisario del Consejo y los C.C. Ing. Jesús Alfonso Ballesteros Fernández, Lic. Jaime Alejandro Díaz Colunga, Ing. Mario Coria Roehll, Ing. José Eduardo Arellano Suárez, C.P. Emilio Osorio Diaz, C.P.yA. Arturo Rodríguez Gutiérrez, Ing. Jesús Navarro Flores, C. Héctor García Rodríguez, Lic. Abelardo Moncada Cantú, Ing. Miguel ángel Zertuche Quintero, Lic. Luis Salas Martínez, Biol. Eglantina Canales Gutiérrez, Lic. Carlos Fuentes Hernández, Lic. Edna Miroslava Heredia Alarcón y el Ing. Andrés Osuna Mancera, en su carácter de miembros del Consejo Directivo, y el C. Lic. Eduardo Campos Villarreal, en su carácter de Gerente General del Organismo SIMAS, así como con la asistencia de los invitados especiales: Lic. Alberto Flores Juárez en su carácter de Subgerente Comercial, C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas en su carácter de Subgerente de Administración y Finanzas, C.P. Enrique Hernández Plata en su carácter de Contralor Interno, el Ing. José Abel de Luna Romo en su carácter de Subgerente de Ingeniería y Proyectos, y el Ing. Ricardo Vázquez Falcón en su carácter de Subgerente de Operación y Distribución del Organismo denominado SIMAS. Haciendo constar que se cuenta con quórum legal, al encontrarse presentes más de la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila a efecto de llevar a cabo la Sesión Ordinaria y que los acuerdos y resoluciones del Consejo tengan validez en términos de lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto 300.

**DECLARATORIA DE APERTURA DE SESION, DE QUORUM LEGAL, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**

**ORDEN DEL DIA**

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DR. MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO.
5. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, POR PARTE DEL SECRETARIO LIC. ELEUTERIO LÓPEZ LEOS.
6. INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2023 PRESENTADO POR LA GERENCIA. AREAS COMERCIAL, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y TECNICA.
7. ASUNTOS GENERALES

**PRIMER Y SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

**En uso de la voz el Secretario del consejo Lic. Eleuterio López Leos manifiesta:** Buenos díasa todas y todos ustedes, bienvenidos a la Sesión Ordinaria número XIV del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera 2022-2024, como primer punto del orden del día tomaré asistencia de los presentes; una vez hecho lo anterior le informo señor presidente que se encuentran presentes la mayoría de los miembros de este Consejo, por tal motivo **hay quórum legal para llevar a cabo la presente sesión por lo tanto los acuerdos tomados tendrán el carácter de válidos** así mismo les informo queésta sesión será grabada con audio y video a efecto de dar certeza en la elaboración del acta correspondiente**.---------**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**  **En uso de la voz el Secretario del consejo Lic. Eleuterio López Leos manifiesta:** a continuación daré lectura del orden del día para su aprobación previamente agotado el punto número 1.- Lista de asistencia; 2.- Verificación y declaración del quorum legal; 3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 4.- Bienvenida por parte del presidente del Consejo Dr. Mario Alberto Dávila Delgado: 5.- Lectura del acta anterior, por parte del Secretario Lic. Eleuterio López Leos; 6.- Informe de actividades correspondiente al mes de Abril del ejercicio 2023 presentado por la gerencia, Áreas Comercial, Administración y Finanzas y Técnica; 7.- Asuntos Generales. ¿alguien que desee agregar algo en el apartado de asuntos generales?, dada la lectura del orden del día se somete a consideración de los presentes para su aprobación de manera que quienes estén de acuerdo en aprobarlo se sirvan manifestarlo levantando la mano, **una vez realizado el conteo se aprueba por unanimidad señor presidente el orden del día.**  **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**  **En uso de la voz el Lic. Eleuterio López Leos en su carácter de Secretario del Consejo manifiesta:** acto seguido cedo el uso de la voz al presidente del consejo directivo Dr. Mario Alberto Dávila Delgado para dar la bienvenida de la sesión del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento día de hoy. **En uso de la voz el** **Dr. Mario Alberto Dávila Delgado en su carácter de Presidente del Consejo manifiesta**: buenos días a todos y a todas bienvenidos a esta sesión ordinaria número XIV de consejo SIMAS deseando que ésta reunión sea de beneficio para las ciudades de Monclova y Frontera.----  **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**  **En uso de la voz el Lic. Eleuterio López Leos en su carácter de Secretario del Consejo manifiesta:** como desarrollo del punto número 5 del orden del día me voy a permitir darle lectura a la minuta de la sesión pasada; En la ciudad de Monclova, Coahuila, siendo las 9:10 horas del día **27** **de Abril del año dos mil veintitrés,** en reconocido salón de Monclova, Coahuila de Zaragoza, sitio ubicado en calle Indianápolis con Blvd. Benito Juárez, Col. Picasso de esta ciudad y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto 300 se celebró la sesión ordinaria de consejo número XIII; con la presentación de actividades del mes de Marzo del 2023, realizándose la sesión ante el quórum legal de los integrantes del Consejo. **Acuerdos y compromisos:** 1.- El Dr. Mario Alberto Dávila Delgado le solicitó al área comercial coordinar información con Catastro y Desarrollo Urbano, con la finalidad de regularizar los predios con los contratos de agua, ya que esto ayuda a hacer una planeación de obras para abatir el rezago en lineas de agua , drenaje y atarjeas. 2.- El C.P.yA. Arturo Rodríguez Gutiérrez. Solicitó presentar en la junta de Consejo dentro del Estado Financiero mencionando el rezago con su porcentaje y valor del monto que representa la morosidad, por lo que recomendó para abatir el rezago realizar visitas domiciliarias. 3.- El Dr. Mario Alberto Dávila Delgado.Solicitó a la gerencia revisar algún esquema de incentivos para los trabajadores activos de AHMSA tanto sindicalizados como de confianza. 4.- El Dr. Mario Alberto Dávila Delgado. Solicitó dar mayor difusión a las obras realizadas por el Sistema para conocimiento de la población de Monclova y Frontera. . Esta es la lectura de la minuta de la sesión anterior para fines informativos.----------  **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**  **En uso de la voz el Secretario del consejo Lic. Eleuterio López Leos manifiesta:** Para el desarrollo del punto número seis del orden del día el informe de actividades del mes de Abril del ejercicio 2023, presentada por las áreas Comercial, Administración y Finanzas y área Técnica por lo que cedo el uso de la voz el Gerente del Sistema Lic. Eduardo Campos Villarreal para su desarrollo, adelante gerente. **En uso de la voz el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente del SIMAS Monclova-Frontera manifiesta:** Buenos días, bienvenidos sean todas y todos a ésta sesión de Consejo de SIMAS Monclova-Frontera vamos a presentar los resultados del mes de abril cualquier duda o comentario sírvanse participar y vamos a comenzar con el área comercial, adelante Alberto. **En uso de la voz el** **Dr. Mario Alberto Dávila Delgado en su carácter de Presidente del Consejo manifiesta**: Me permito primero dar la bienvenida a la Secretaria del Medio Ambiente, Bióloga Eglantina Canales Gutiérrez. **En uso de la voz la Bióloga Eglantina Canales Gutiérrez manifiesta:** Muchas gracias por su invitación. **En uso de la voz el Lic. Alberto Flores Juárez en su carácter de Subgerente Comercial hace su presentación e informa:** Buenos días voy a presentar la información del área comercial correspondiente al presupuesto y recaudación de ingresos de agua y drenaje del mes de abril; el presupuesto era de $24,426,000.00 y un ingreso real fue de $23,826,000.00. Mientras que el presupuesto acumulado es de $97,730,000.00 y el real acumulado fue de $103,255,000.00. Al cierre del mes de abril concluimos con un total de 102,330 usuarios, de los cuales sólo 82,814 son usuarios cumplidos y esto representa un 80.92% de su cumplimiento. En cuanto a la distribución de agua en M3 por vehículo cisterna: al cierre de abril el municipio de Monclova distribuyó 24,013 m3 se tiene una proyección anual de 72,039 m3, en el municipio de Frontera terminó con 10,289 m3 y se tiene una proyección anual de 30,867 m3, los particulares fue de 1,268 m3 y con una proyección de 3,804 m3 y lo que respecta a SIMAS fue de 497 m3 con una proyección anual de 1,492 m3.  **En cuanto a la Campaña de Regularización de Adeudos**  **Usuarios beneficiados “Deuda Congelada 2021”**    **En cuanto a la campaña de Regularización de adeudos**  **Usuarios beneficiados Deuda Congelada 2023**    En respuesta a un punto de acuerdo de la sesión pasada donde nos solicitaron información de lo facturado contra el ingreso 2023:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Enero 23** | **Febrero 23** | **Marzo 23** | **Abril 23** | | Facturado Agua y Drenaje | $28,186,480.84 | $29,055,646.88 | $30,337,875.80 | $32,183,509.04 | | Ingreso Agua y Drenaje | $23,254,397.35 | $20,246,244.18 | $29,310,278.84 | $21,745,692.43 | | **Eficiencia** | **83%** | **70%** | **97%** | **69%** |   **Con un Promedio de Eficiencia del 80%**  Fuente de información: Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  Informarles que tuvimos una reunión con personal de AHMSA y llegamos a la conclusión de apoyarlos con las siguientes acciones:   * **Sindicalizado:** El beneficio al personal que solicita el apoyo, se le están dando 3 meses de gracia, al no realizar ningún corte o limitación después de acudir con gente del sindicato. Personal encargado: Héctor Garcia y Guadalupe Valadez (representantes de sindicato 147 y 288). * **Confianza:** El beneficio al personal que acude a oficinas de SIMAS, se dan plazos cómodos para pago en saldos atrasados o actuales.   Es todo de mi parte por lo que solicito sean tan amables de aprobar la información comercial del mes de abril. **En uso de la voz el Lic. Eleuterio López Leos manifiesta:** se somete a consideración de los presentes la información de actividades del mes de abril de 2023 del área comercial para su aprobación de manera que quienes estén de acuerdo en aprobarlo se sirvan manifestarlo levantando la mano; se aprueba por unanimidad de votos señor presidente. continuamos con la información del área de Finanzas.-------------------------------------------------------------------  **En uso de la voz el C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas en su carácter de Subgerente de Administración y Finanzas hace su presentación e informa:** Buenos días presentarles el informe Financiero correspondiente al mes de abril del 2023.  **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO** **ABRIL 2023**  **REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ABRIL** | | |  | **REAL** | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | **Agua y Drenaje** | **23,836** | **24,426** | | **Aguas Residuales** | **0** | **1,801** | | **Otros** | **2,176** | **2,595** | | **Productos Financieros** | **288** | **331** | | **Transferencias y Asignaciones** | **0** | **0** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **26,300** | **29,153** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | **Servicios Personales** | **13,036** | **13,780** | | **Servicios Generales** | **7,602** | **8,531** | | **Materiales y Suministros** | **1,992** | **1,884** | | **Gastos Financieros y Otros** | **96** | **85** | | **Bonificaciones** | **1,928** | **1,931** | |  |  |  | | **TOTAL EGRESOS** | **24,654** | **26,211** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | **1,646** | **2,942** | |  |  |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **1,539** | **1,800** | |  |  |  | | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **107** | **1,142** |   **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO**  **( MILES DE PESOS )**    **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ABRIL 2023**  **( MILES DE PESOS Incluye IVA)**    **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ABRIL 2023**  **(MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | |  |  |  | **PASIVO** | |  | | **CIRCULANTE** | | | | **ABR-23** |  |  | **A CORTO PLAZO** | | **ABR-23** | |  | | **Caja y Bancos** | | **3,638** |  |  |  | **Proveedores** | **5,815** | |  | | **Fondo para Obras** | | **4,915** |  |  |  | **Acreedores Diversos** | **17,103** | |  | | **Deudores Diversos** | | **2,451** |  |  |  | **Impuestos y Derechos**  **por Pagar** | **8,931** | |  | | **Almacén** | | **9,320** |  |  |  |  |  | |  | | **Ant. a Proveedores** | | **460** |  |  |  |  |  | |  | | **Imp. Acreditables** | | **12,118** |  |  |  |  |  | |  | | **Cuentas por Cobrar** | | **295** |  |  |  |  |  | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | | **33,197** |  |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | **31,849** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | **FIJO** | | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | |  | |  | | | **Inmuebles y Equipo** | **151,305** |  |  |  |  |  | |  | | | **Obras en Operación** | **218,450** |  |  |  | **Reserva para Indemnización** | **34,012** | |  | | | **Obras en Proceso** | **39,795** |  |  |  |  |  | |  | | | **Depreciación** | **(217,653)** |  |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | **34,012** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | | **191,897** |  |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | **65,861** | |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | **DIFERIDO** | | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | |  | |  | | | **Diferido** | **1,060** |  |  |  | **Patrimonio** | **86,158** | |  | | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder**  **y Prosanear** | **147** | |  | | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome**  **y Prodi** | **360** | |  | | |  |  |  |  |  | **Resultados de**  **Ejercicios Anteriores** | **71,785** | |  | | |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **1,843** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL DIFERIDO** | | | | **1,060** | |  |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | **160,293** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO** | | | | **226,154** |  |  | **TOTAL PASIVO**  **Y PATRIMONIO** | | **226,154** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |   **AVANCE DE INVERSIÓN**  **ABRIL 2023 ( MILES DE PESOS )**    **En uso de la voz el Ing. Andrés Osuna Mancera cuestiona:** ¿Donde tienes la cobranza por recolección de basura y cuánto se cobra por ello?. **En el uso de la voz el C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas en su carácter de Subgerente de Administración y Finanzas manifiesta:** en el concepto de otros ingresos es donde llegan los ingresos por recolección de basura y en servicios generales se registra de forma mensual pero es variable por mes son aproximadamente de 800 mil pesos o un millón de pesos al mes. **En uso de la voz el Lic. Abelardo Moncada Cantú cuestiona: ¿**las obras se hacen con equipo propio, rentados o con licitaciones o cual es el procedimiento que se lleva a cabo?. **En el uso de la voz el C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas en su carácter de Subgerente de Administración y Finanzas manifiesta:** El presupuesto de inversión que tenemos anual ese presupuesto es contratado porque subcontratar es para empresas privadas y se hace de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado y se realiza con licitaciones a través de concursos entre proveedores que se dediquen a hacer este tipo de obras para solicitar la contratación de éstas. **En uso de la voz el Lic. Abelardo Moncada Cantú manifiesta: ¿**Y podría traerse aquí para saber cuáles son y que obras tienen? Sólo para ser más claros. **En el uso de la voz el C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas en su carácter de Subgerente de Administración y Finanzas manifiesta:** Sí claro, de hecho más adelante el Ing. Abel de Luna menciona las obras ejecutadas y en proceso. **En el uso de la voz el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente del Sistema manifiesta:** Son licitaciones públicas, todas son auditadas, se publican en la página de transparencia son invitaciones restringidas, pero todas son auditadas, seguimos todos los procedimientos que nos marcan, creo que por los montos de arriba de 5 o 6 millones de pesos tienes que hacerlas públicas pero las nuestras son montos menores. **En uso de la voz el Lic. René Arturo Flores Sotelo en su carácter de comisario manifiesta:** Sí son por los montos que se hace de esa manera**. En el uso de la voz el C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas en su carácter de Subgerente de Administración y Finanzas manifiesta:** Señor secretario solicito nos autorice la aprobación de la información correspondiente al mes de abril del área de Administración y Finanzas **En uso de la voz el Lic. Eleuterio López Leos manifiesta:** se somete a consideración de los presentes la información de actividades del mes de abril de 2023 del área de Administración y Finanzas para su aprobación de manera que quienes estén de acuerdo en aprobarlo se sirvan manifestarlo levantando la mano; se aprueba por unanimidad de votos señor presidente; continuando con el orden del día la presentación de información del área técnica por el Ing. José Abel de Luna Romo.  **En uso de la voz el Ing. José Abel de Luna Romo en su carácter de Subgerente de Ingeniería y Proyectos (técnica) hace su presentación e informa:** Buenos días Presentarles la información correspondiente al área técnica, lo siguiente es el comportamiento de la producción al mes de abril con 3,654,577 M3 comparado con el mismo mes del 2022 fue de 3, 841,069 m3. Con una diferencia menor de casi 200 mil m3 comparada con el año pasado. El nivel del acuífero como hemos estado cuidado el volumen de extracción cerramos el mes de abril con 58.40 mts. de profundidad, tuvimos que hacer una reducción de horarios porque nuestro nivel iba drásticamente descendiendo y con estas acciones se pudo recuperar. Al momento tenemos 8 pozos disponibles para cualquier emergencia que se presente. En cuanto al consumo de energía obviamente que depende de la explotación del acuífero y tuvimos un ligero descenso el cual concluyó el mes con 1,767,120 kwh.  **En cuanto a las obras de reposición de tuberías y cambios de diámetro llevamos a la fecha 15 millones de pesos de inversión al mes de abril y durante el mes se trabajó en las siguientes:**  **Obras terminadas:**  Cambio de diámetro de 385.00 m.l. de línea de 6” de diám. En la calle Luis Donaldo Colosio entre Libr. Carlos Salinas de G. y Doroteo Valdez en la col. Rogelio Montemayor en Monclova, Coahuila de Zaragoza con una inversión total de $734,592.75.  Cambio de diámetro de 4” a 8” de diam. De 300.00 m.l. en Ave. San José entre carr. 57 y calle Hidalgo, en la col. Estancias de Santa Ana en Monclova, Coahuila de Zaragoza. Con una inversión total de $1,246,947.08. estas obras el año pasado nos ocasionaron problemas porque su diámetro era insuficiente para suministrar agua y por eso se optó por ampliarlo.  Construcción de 830.00 m.l. de línea de 6” de diám. Para alimentar a predio ubicado en parte posterior de INFAC y Speco por camino antiguo a hermanas en la colonia Estancias de San Bautista en Monclova, Coahuila de Zaragoza con una inversión total de $1,236,619.72. Aquí sólo esperamos que las empresas que se instalarán en esta zona realicen su contratación.  **Obras en proceso:**  Reposición y reubicación de 298.00 m.l. de línea de 6” de diám. Y tomas en calle Ecuador entre Bravo y Andrés Viesca, Fracc. Carranza en Monclova, Coahuila de Zaragoza con una inversión total de $974,190.52. Fecha de terminación: 16 de junio de 2023. Avance: 10.00%. esta línea se está reubicando porque ya estábamos afectando su domicilio.  **En uso de la voz el Ing. Mario Coria Roehll manifiesta:** Tocando el tema que tocó Abelardo Moncada, sería bueno que a partir de la próxima sesión nos pudieran adjuntar qué constructoras están realizando las obras sólo para estar enterados. **En uso de la voz el** **Dr. Mario Alberto Dávila Delgado en su carácter de Presidente del Consejo manifiesta**: Yo quisiera preguntar si tenemos alguna relación entre los ingresos de Simas y lo que está pasando con la situación de AHMSA porque ya van varios meses que no se les paga y ver qué tanto impacto está generando a ver si pudieran tener los financieros o administrativos ese tema o si lo han pensado o si tienen algún dato, es importante el comportamiento de qué tanto nos va a impactar, habría ver en qué porcentaje o en qué proporción. **En el uso de la voz el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente del Sistema manifiesta:** Al menos en el resultado que estamos presentando que es al cierre del mes de abril descubrimos que fue de un 3%, no todo es atribuible al personal de AHMSA sino a proveedores y a la crisis de la región. sería entre un 3 o 4% mensual, se han estado haciendo esfuerzos para cumplir con los presupuestos de ingresos pero sí nos afecta ese déficit. **En uso de la voz el Ing. Andres Osuna Mancera manifiesta:** Aunado a lo de AHMSA en lo técnico ¿qué tanto desarrollo tenemos para nuevos parques industriales? ya se puso la primera piedra para el parque Mendel de Frontera y se están haciendo otros desarrollos en Frontera para parques industriales. AHMSA ya no está consumiendo las cantidades que consumía, primero ¿sí se tiene el servicio de agua y drenaje para parques? y segundo : tratar de desarrollar esos parques industriales aprovechando que AHMSA no está consumiendo, sabemos que ya se están construyendo las naves para ver quién se puede venir, ¿tenemos esa información técnica? no tanto económica, para el lado de la politécnica y lo que se pueda ¿la tenemos?. **En el uso de la voz el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente del Sistema manifiesta:** Por ejemplo la de Mendel que se llama Ave. Acueducto ellos hicieron su factibilidad hace algunos años la pagaron y la hicieron, el mismo constructor que ellos contrataron porque no fue Simas , está pendiente solo unas piezas para construcción , la factibilidad y el servicio ahí está, en Metelmex y con Alejandro Gil aquí pusimos la diapositiva donde ya se terminó al 100% la obra para llevar el servicio a esas inversiones, la de Oyervides el parque industrial ya tiene la infraestructura va a construir la de drenaje pero ya tiene todo, hablando hacia el norte estamos a una semana por terminar la línea de 14” que da hacia la Guardia Nacional estamos totalmente en factibilidad de dar servicio y platicando con Roberto Garza trae intenciones de hacer algunas inversiones se que tiene de momento en bodega ya tienen servicio de agua y drenaje y estamos próximos de hacer otras factibilidades con él, estamos trabajado al respecto. **En uso de la voz el Ing. Andrés Osuna Mancera manifiesta:** Eso es lo más importante para que lleguen inversiones. **En uso de la voz el** **Dr. Mario Alberto Dávila Delgado en su carácter de Presidente del Consejo manifiesta**: Hace 20 años se planeó una línea de 14” en el sector industrial de Frontera por el libramiento Salinas de Gortari fue un recurso final que asignó el Gobernador Enrique Martínez cuando ya se iba para que diera la posibilidad de instalarse empresas por 25 a 30 años y que ha funcionado hasta este momento y luego seguimos con línea en esa parte del libramiento hasta la Guardia Nacional porque también hay la posibilidad de que se instalen algunas empresas al norte de la ciudad y en esa parte está cubierta la infraestructura de la ciudad y de ahí posteriormente tener algunos ramales como con la empresa de Metelmex y otras,. ¿Qué nos falta? una planta tratadora de aguas en la parte norte que incluya a Monclova y Frontera y se está gestionando ante el Gobierno Federal pero son temas que seguimos trabajando, ayer tocamos el tema con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que es donde se mueve el presupuesto en temas de drenaje pluvial en temas de la planta tratadora de aguas y en temas que nos manden algo de presupuesto al municipio. **En el uso de la voz el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente del Sistema manifiesta:** Y complementando un poco sobre el agua de AHMSA, hablando del Sistema nosotros no le suministramos agua a AHMSA lo único indirectamente, nosotros a CEAS y CEAS a la planta tratadora que va hacia a AHMSA, la infraestructura nada más está hacia AHMSA esa es una área de oportunidad pero se requiere de inversión a ver a donde enviamos esa agua, el mismo Estado si le surte a AHMSA agua de otros pozos que ellos tienen en comodato con el Estado que eso se puede utilizar en otras empresas como Procarsa y otras que están haciendo factibilidad, pero esas áreas de oportunidad se están capitalizando con nuevas empresas, el año pasado el Gobernador nos apoyó con la línea de 14” hacia la Guardia Nacional en conjunto con el Municipio y también una línea de 10” del sur de Monclova en Colinas de Santiago para reforzar el Sector industrial, sí estamos en factibilidad de dar servicio a nuevas empresas. **En uso de la voz el Ing. Andrés Osuna Mancera manifiesta:** La de 14” que comentas ¿te va a dar capacidad para fraccionamientos de viviendas? **En el uso de la voz el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente del Sistema manifiesta:**  Por eso se proyectó de 14” porque se planeó con un software que se llama modulación hidráulica que hacemos o proyectamos el crecimiento de la ciudad acorde a datos históricos hacia el norte y hacemos la modulación y nos da tanto industria como vivienda y nos arrojó una linea de 14”. **En uso de la voz el Ing. Andrés Osuna Mancera manifiesta:**  ¿ Y el drenaje? . **En el uso de la voz el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente del Sistema manifiesta:** habrá que ver el tema de la planta que ya comentó el doctor por el mismo crecimiento que va a ser insuficiente esta planta, el proyecto ya está validado por la Conagua con un presupuesto de casi 500 millones de pesos , si es importante seguir con la labor porque si se va a requerir hacia el norte de la ciudad. **En uso de la voz el Ing. José Eduardo Arellano Suárez manifiesta:** Doctor tomando ese tema, tenemos muchos años y ya como que se revolvió lo habitacional con lo industrial y eso es para que proyecte Simas para ver hacia donde va el crecimiento industrial y para donde lo habitacional. **En uso de la voz el** **Dr. Mario Alberto Dávila Delgado en su carácter de Presidente del Consejo manifiesta:** estamos trabajando actualmente en la ciudad en un plan de desarrollo urbano donde se limiten las área a crecer y que a través del uso de suelo y a través del departamento de Desarrollo Urbano únicamente se autorice lo que se tiene que autorizar de acuerdo a la factibilidad y de acuerdo a las zonas de clasificación de otorgamiento de uso de suelo, ese plano se hizo hace 20 años no hay uno nuevo y se hizo algo de desorden y estamos trabajando en ello ya tuvimos una primera presentación ojala que los demás municipios se nos pudieran unir y si no cuando menos Monclova lo haremos y hay buena expectativa son las mismas personas que hicieron el plano de desarrollo de Saltillo es un Arquitecto es el mejor en estos temas, orgullosamente saltillense. **En uso de la voz el Ing. Andrés Osuna Mancera manifiesta:** ¿Dónde se está viendo ese plano? porque los que han venido últimamente no son de aquí y no saben para dónde se está desarrollando la ciudad y menos el agua y drenaje no lo saben y lo hacen en la ciudad de México, yo vi que lo que hicieron de Saltillo y Torreón lo pagó gobierno del Estado a través de impuestos sobre nómina es solo de pedirlo pero nosotros somos desarrolladores de vivienda y sí conocemos. **En uso de la voz el** **Dr. Mario Alberto Dávila Delgado en su carácter de Presidente del Consejo manifiesta:** Se está trabajando en el departamento de Desarrollo Urbano con el Arquitecto. Arturo Rodríguez se pueden acercar con él. **En uso de la voz el Ing. Jesús Alfonso Ballesteros Fernández manifiesta:** Los temas se están viendo en el consejo de Desarrollo Urbano en donde está incluido también el Sistema y gente que tiene que ver con el gremio de la construcción y que tiene conocimiento del crecimiento de la ciudad, si me permite Doctor para hacer la propuesta en el próximo consejo e incluir al Ing. Andrés Osuna. **En uso de la voz el** **Dr. Mario Alberto Dávila Delgado en su carácter de Presidente del Consejo manifiesta:** Adelante, elarquitecto se apellida Dávila es de Saltillo, su oficina la tiene en la ciudad de México y ha realizado los planos de Torreón y de Saltillo y es el más prestigioso del pais, es alguien que le sabe con mucha experiencia. **En uso de la voz el Ing. José Eduardo Arrellano Suárez manifiesta:** Es importante involucrarnos porque mañana cambia la administración y llega otro y cambia todo, si nos involucramos desde ahora podemos darle continuidad a las obras. **En uso de la voz el** **Dr. Mario Alberto Dávila Delgado en su carácter de Presidente del Consejo manifiesta:** Sí los incluimos José Arellano. **En uso de la voz el Ing. Mario Coria Roehll manifiesta:** lo que comentó José Arellano y que hemos visto que la zona residencial va hacia el norte y ponen un taller al lado , es un desorden prácticamente, digo no es tema de simas pero ¿Qué se puede hacer alcalde con los que ya están, se les puede dar un plazo para que se muevan o que podemos hacer?. **En uso de la voz el** **Dr. Mario Alberto Dávila Delgado en su carácter de Presidente del Consejo manifiesta:** una vez que se defina este plano nosotros podemos actuar, revisar las leyes y revisar los desarrollos que ha tenido la ciudad y lo que viene a futuro y que están mal, ver alguna forma de poderlos reubicar, si se batalla mucho porque se van a amparo o se van a juicio o se van a situaciones jurídicas pero vemos la forma de revisar, tienes razón hay yonques y chatarreras alrededor del río Monclova si ha crecido la ciudad con algún desorden hay que tratar de ordenar lo actual y lo futuro. **En uso de la voz el Lic. Eleuterio López Leos en su carácter de Secretario del Consejo manifiesta:** Hemos escuchado y analizado el informe de actividades del área técnica por lo que se somete a consideración de los presentes la información de actividades del mes de abril de 2023 para su aprobación de manera que quienes estén de acuerdo en aprobarlo se sirvan manifestarlo levantando la mano; gracias, se aprueba por unanimidad de votos señor presidente; no habiéndose registrado punto para asuntos generales informo que han sido agotados los temas del orden del día por lo que siendo las (9:55) nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día (31) treinta y uno del mes de Mayo del año dos mil veintitrés se dá por clausurada la presente sesión.-------------  **CLAUSURA DE LA SESION**  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 9:55 horas se da por terminada la presente Sesión del Consejo Directivo, levantando la presente acta y firmándola en esta misma fecha como constancia los que en ella intervinieron.   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |
|  |
|  |